Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 1 квартал 2023 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 год  была разработана с целью комплексного решения проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;

-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, совершенствование системы комплексного благоустройства от 03.12.2019г. № 146 (с изменениями от 28.01.2020г. № 24, от 23.03.2020г. № 45, от 25.06.2020г. № 92,от 24.09.2020г. № 125, от 21.12.2020г. № 153, от 26.03.2021г. № 33,от 28.06.2021г, № 115 от 26.11.2021г, от 23.12.2021 № 136, от 23.12.2021г. № 141, от 18.02.2022г. № 33. от 23.05.2022г. № 76, от 04.07.2022г. № 97, от 18.11.2022 № 142, от 19.12.2022г№ 177, от 21.02.2023г. № 20).   Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм и 1 основного мероприятия:

Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. утверждено на 2023год – 1989,45 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023года – 76,5 тыс.руб.

Основное мероприятие:

-расходы направление на благоустройство территории:

-71,0тыс.руб. оплата за уличное освещение п. Новомальтинск, д.Бадай;

-2,72тыс.руб. оплата за аренду столбов на территории поселения;

-2,77тыс.руб. оплата за автовышку для установки баннера.

Подпрограмма 2. «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»; утверждено на 2023 год – 1523,39 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023 года 77,06 тыс.руб.

Основное мероприятие:

- за услуги по обслуживанию дорог (мех подметание, сгребание снега).

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. утверждено на 2023 год 148,59 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023года – 41,33 тыс.руб.

Основное мероприятие:

- оплата за кап. ремонт  муниципальных квартир

Общий объем финансирования муниципальной программы за за 1 квартал 2023 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 41,33 тыс. руб. (27,81% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. за 1 квартал 2023 года составило 76,5 тыс. руб. (3,85 % от годового значения).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы  выстраивалась работа по благоустройству территории сельского поселения.

Подпрограмма 2 ««Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»;

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2023 года составило 77,06 тыс. руб. (5,06% от годового значения).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы  выстраивалась работа по благоустройству дорог местного значения

Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2023 года составило 41,33 тыс. руб. (27,81% от значения на год).

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

В связи с тяжёлым финансовым положением мероприятия не выполнялись в полном объеме.

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Не достаточное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения.

Глава Новомальтинского

сельского поселения                                                                           Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю.

| Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2023 года (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализация | начала реализации | окончания реализация | Наименование | ед.изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | установление единого порядка содержания территорий | Администрация Новомальтинского сельского поселения | 01 янв | 31 дек | 01 янв | - | благоустроить территорию сельского поселения, места массового пребывания населения | 1-да, 0-нет | 1 | 1 | Отсутствие заинтересованных организаций и население в благоустройстве населенного пункта |
| Подпрограмма 2 «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: 1.поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта | Администрация Новомальтинского сельского поселения | 01 янв | 31 дек | 01 янв | - | увеличение участков внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований | % | 100 | 5,06 |  |
| Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов и воды на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования | Администрация Новомальтинского сельского поселения | 01 янв | 31 дек | 01 янв | - | Уровень регистрируемой безработицы | % | 100 | 27,81 |  |

| Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2023 года (нарастающим итогом). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб. | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  | Причины неисполнения |
|  |  |  |  | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100% | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» | всего по программе | 3661,43 | 194,89 | 5,32 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г» | всего по подпрограмме 1 | 1989,45 | 76,50 | 3,85 |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. » | местный бюджет | 1523,39 | 77,06 | 5,06 |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г | местный бюджет | 148,59 | 41,33 | 27,81 |  |  |