Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 год  была разработана с целью комплексного решения проблем реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Новомальтинского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г от 03.12.2019г. № 145,(с изменениями  от 25.06.2020г. № 93, от 24.09.2020г. № 126, от 21.12.2020г. № 157,от 28.06.2021г.№ 64, 23.09.2021г. №91, от 26.11.2021г. № 116, от 23.12.2021г. № 137, от 23.12.2021г. № 142, от 18.02.2022г. № 32, от 23.05.2022г. № 77, от 04.07.2022г. № 98,от 18.11.2022г. №143, от 12.12.2022г. № 166)

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;

- капитальный ремонт тепловых сетей;

- капитальный ремонт сетей ХВС и водоотведения

- модернизация котельной

-оплата коммунальных услуг (здание администрации и дома культуры)

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 1147,38 тыс. руб. (88,26% от годового значения) из них областной бюджет 108,6 тыс.руб, местный бюджет 1038,78 тыс.руб..

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 года выстраивалась работа по расходам  на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению – 214,63 тыс.руб освоено 214,62 тыс.руб или 99,99%;

-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления утверждено 532,88 тыс.руб исполнено 479,89 тыс.руб или 90,06%;

-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры утверждено 443,86 тыс.руб исполнено 344,27 тыс.руб или 77,56%;

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения -108,6 тыс.руб исполнено 108,6 тыс.руб или 100%.

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе не выполненные в полном объёме (100%) из-за тяжёлого финансового положения, не оплачены счета за декабрь м-ц 2022года.

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

.

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю.

| Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 2022 года (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализация | начала реализации | окончания реализация | Наименование | ед.изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры. | Администрация Новомальтинского сельского поселения | 01.янв | 31.дек | 01.янв | - | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования. | 1-да, 0-нет | 1 | 1 | Отсутствие достаточного финасирования |
| Основное мероприятие 1. Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: 1.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению | Администрация Новомальтинского сельского поселения | 01.янв | 31.дек | 01.янв | - | Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению | % | 100 | 99,99 | Отсутствие достаточного финасирования |
| Основное мероприятие 1. Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления | Администрация Новомальтинского сельского поселения | 01.янв | 31.дек | 01.янв | - | Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления | % | 100 | 90,06 | Отсутствие достаточного финасирования |
| Основное мероприятие 1. Расходы направленные на коммунальные услуги в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы направленные на коммунальные услуги в учреждениях культуры | Администрация Новомальтинского сельского поселения | 01.янв | 31.дек | 01.янв | - | Расходы направленные на коммунальные услуги в учреждениях культуры | % | 100 | 77,56 | Отсутствие достаточного финасирования |
| Основное мероприятие 1. Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | Администрация Новомальтинского сельского поселения | 01.янв | 31.дек | 01.янв | - | Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | % | 100 | 100 | выполнено в полнои объёме |

| Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 года (нарастающим итогом). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб. | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  | Причины неисполнения |
|  |  |  |  | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100% | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." | всего по программе | 1299,97 | 1147,38 | 88,26 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие; Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению | местный бюджет | 214,63 | 214,62 | 100,00 |  | Финансирование не достаточно |
| 3. | Основное мероприятие: Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления | местный бюджет | 532,88 | 479,89 | 90,06 |  | Финансирование не достаточно |
| 4. | Основное мероприятие Расходы направленные на коммунальные услуги в учреждениях культуры | местный бюджет | 443,86 | 344,27 | 77,56 |  | Финансирование не достаточно |
| 5 | Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | областной бюджет | 108,60 | 108,60 | 100,00 |  | финансирование в полном объеме |